АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

21.02.2023г. с.Талое № 9- П

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 «Об утверждении Плана проведении учений по отжигу сухой травяной растительности и проведения опашки населенных пунктов сельского поселения Тальского сельсовета»

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом Тальского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения учений по отжигу сухой растительности и проведения опашки населенных пунктов сельского поселения Тальского сельсовета, согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Емельяновские веси», размещению на официальном сайте Тальского сельсовета.

 4. Контроль за исполнении данного постановления оставляю за собой.

 Главы Тальского сельсовета Стерехов В.Г.

 Приложение № 1

 К постановлению Администрации

 Тальского сельсовета

УТВЕРЖДАЮ:

 Глава Тальского сельсовета

 В.Г.Стерехов

 «21» февраля 2023 года

 План

опашки населенных пунктов и проведения учений по отжигу сухой растительности на территории населенных пунктов Тальского сельсовета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование места опашки отжига | Срок исполнения, наименование мероприятия | Ответственное лицо | Пояснение, силы и средства привлекаемые к мероприятиям |
| 1 | Д. Покровка | До 30.04.2023г.Создание минерализованной полосы- 3,2 км | Специалист сельсовета Мальцева М.В. | Опашка согласно утвержденной схемы; силами сельсовета МТ 382 |
| 2 | Д. Медведа | До 30.04.2023 создание минерализованной полосы- 2,5 км | Специалист сельсовета Мальцева М.В. | Опашка согласно утвержденной схемы; силами сельсовета МТ 382 |
| 3 | С. Талое на запад 50 метров от границ с. Талое | До 25.04.2023г. проведение учений по отжигу сухой растительности | Специалист сельсовета Мальцева М.В. | После схода снежного покрова. Площадь участка для отжига 20600 м2; привлекаемые силы и средства: от ПЧ-45: АЦ-5, 0-40-1 ед.От Тальского с/с МТ 382 |
| 4 | С.Талое юг Тальского кладбища 500 м | До 25.04.2023 г.Проведение учений по отжигу сухой растительности | Специалист сельсовета Мальцева М.В. | После схода снежного покрова. Площадь участка для отжига 20600 м2; привлекаемые силы и средства: от ПЧ-45: АЦ-5, 0-40-1 ед.От Тальского с/с МТ 382 |

Специалист сельсовета Мальцева М.В.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник пожарной части № 45 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Смиренский